Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

UMOWA nr ….…
Zawarta w dniu	2024 r. pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………….., NIP: ……………………….., REGON: …………………………..., reprezentowanym przez:…………………….,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a	z siedzibą w………………….	reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań: …………………
zwanym dalej Wykonawcą.
zwanymi w umowie również Stroną lub Stronami.
§ 1

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu zapytania ofertowego w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie Zarządzania przedsięwzięciem pn: „Termomodernizacja kościoła i domu parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchowoli”.

§ 2

1. Umowa realizowana jest przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, program priorytetowy nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.
2. Realizacja przedsięwzięcia „Termomodernizacja kościoła i domu parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchowoli” dotyczy poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii, w tym w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zastosowania systemu zarządzania energią (BMS) oraz ograniczenie emisji CO2 w zabytkowym Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchowoli oraz domu parafialnym.
3. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2, w tym w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zastosowania systemu zarządzania energią (BMS) w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchowoli.
4. Działania inwestycyjne obejmują termomodernizację budynków zlokalizowanych w woj. lubelskim, powiat radzyński, gmina Wohyń, działka nr 89, 88/2, Suchowola 27, 21-310 Wohyń (jedno miejsce realizacji), w tym:
  4.1. Termomodernizacja Kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchowoli”, w tym:
  1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych - Ocieplenie ścian zewnętrznych tynkiem ciepłochronnym, o grubości 3 cm, lub tradycyjnym 509,93 m2 wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz robotami towarzyszącymi, U=0,465 W/(m2*K) [dla U odstępstwo ze wzgledu na zabytek]
  2. Docieplenie stropu pod nieocieplanym poddaszem - położenie na istniejącej konstrukcji wełny o grubości 25 cm.,495,00 m2, U=0,129 W/(m2*K)
  3. Docieplenie podłogi na gruncie o pow. 500,00 m2 warstwą styropianu o współczynniku o grubości 10 cm i oddtworzenie warstw posadzki, U=0,179 W/(m2*K)
  4. Wymiana oświetlenia na energooszczędne - wymiana źródeł światła żarowego i świetlówek tradycyjnych na wysokowydajne, LED 25 szt. - po 7,5W, opraw, wymiana i montaż tablic rozdzielczych, przełożenie/wymiana instalacji elektrycznej.
  5. Modernizacja instalacji co i źródła ciepła, w tym energetyczne wykorzystanie OZE – montaż pompy gruntowej, o mocy 60 kW SCOP - min. 3,5 ERES - min. 105 MWh COP - min. 3,7 dla instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego 500m2 wraz z wykonaniem dolnego źródła, z technologia maszynowni ,z systemem nadzoru, regulacji i zarzadzania instalacją. Przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego) wraz z odtworzeniem posadzki i robotami towarzyszącymi.
  6. Energetyczne wykorzystanie OZE - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 14 kWp (46 szt. paneli, każdy o mocy 300 kWp) na gruncie w systemie on-grid
  7. "System zarządzania energią BMS, montaż 4 szt. liczników energii w tym 1 licznik energii cieplnej na potrzeby PC, 2 liczniki energii elektrycznej PC i oświetlenia i 1 licznik energii zielonej PV (liczniki z funkcjonalnością polegającą na przesyłaniu stanów o zużyciu do jednostki nadrzędnej (centralnej), sprawującej nadzór nad systemami energetycznymi w budynku).
     System zarządzania energia posiadający funkcjonalności monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi w budynku, gromadzący informacje z pomiarów liczników energii elektrycznej, ciepła, wody oraz czujników, detektorów, analizatorów oraz sterowników urządzeń, reaguje na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych w czasie rzeczywistym, w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynku. Zakres funkcjonalności systemu zarządzania energia - zgodnie z załącznikiem nr 1 „Rodzaje kosztów/ wydatków kwalifikowanych"" do programu 3.4.1"
    4.2. Termomodernizacja Domu parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchowoli”, w tym:
1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych - Ocieplenie ścian zewnętrznych tynkiem ciepłochronnym lub tradycyjnym o grubości 3 cm, 293,6 m2 wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz robotami towarzyszącymi. U = 0,787 W/m2*K [dla U odstępstwo ze wzgledu na zabytek]
2. "Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem -
   położenie na istniejącej konstrukcji wełny o grubości 25 cm.,192,4 m2) U = 0,132 W/m2*K"
3. Docieplenie stropu nad piwnicą (strop nad pomieszczeniami nieogrzewanymi) o pow. 127,46 m2 warstwą styropianu o grubości 10 cm i odtworzenie warstw posadzki, U = 0,184 W/m2*K
4. Wymiana oświetlenia na energooszczędne - wymiana źródeł światła żarowego i świetlówek tradycyjnych na wysokowydajne, oprawy 40 sztuk o mocy 7,5W, wymiana i montaż tablic rozdzielczych, przełożenie/wymiana instalacji elektrycznej.
5. Modernizacja instalacji co, w tym energetyczne wykorzystanie OZE – montaż pompy gruntowej, o mocy 20 kW SCOP - min. 3,5 ERES - min. 35 MWh COP - min. 4,1 dla instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego wraz z wykonaniem dolnego źródła, z technologią maszynowni, z systemem nadzoru, regulacji i zarządzania instalacją oraz wymianą instalacji w tym modernizacja polegająca na zmianie układu zasilania i dystrybucji ciepła, rurociągów i grzejników z uzwględnieniem zmiany grzejników na bardziej efektywne energetycznie, wymiana/zastosowanie izolacji termicznej instalacji, montaż armatury regilacyjnej, montaż liczników ciepła i energii elektrycznej, remont i dostosowanie pomieszczeń kotłowni do odpowiednich standardów
6. Energetyczne wykorzystanie OZE - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp (33 szt. paneli, każdy o mocy 300 kWp) na gruncie, w systemie on-grid
7. "Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - montaż pompy powietrznej do produkcji cwu o mocy 2 kW SCOP - min. 2,5 ERES min. 2,0 MWh COP - min. 2,8 wraz ze zbiornikiem o poj. 300l klasa efektywności min. C wymiana rurociągów izolacji, wymiana/montaż izolacji termicznej przewodów instalcji c.w.u., wyposażenie instalacji w system cyrkulacji c.w.u., montaż sterowania czasowego c.w.u., montaż armatury regulacyjnej w instalacji c.w.u., wymiana/zastosowanie zbiorników c.w.u., wymiana instalacji zimnej wody w niezbędnym zakresie, związanym z modernizacją instalaacji c.w.u., naprawa lokalnych uszkodzeń tynków, podłóg oraz malowanie."
8. Montaż instalacji wentylacji – Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej o wydajności 200 m3/h , z 80 % odzyskiem ciepła, wykonanie gruntowego wymiennika ciepła bez osłabienia nocnego.
9. "System zarządzania energią BMS montaż 6 szt. liczników energii w tym 2 liczniki energii cieplnej na potrzeby PC c.o i c.w.u, 3 liczniki energii elektrycznej PC c.o i c.w.u. oraz oświetlenia i 1 licznik energii zielonej PV (liczniki z funkcjonalnością polegającą na przesyłaniu stanów o zużyciu do jednostki nadrzędnej (centralnej), sprawującej nadzór nad systemami energetycznymi w budynku).
  System zarządzania energia posiadający funkcjonalności monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi w budynku, gromadzący informacje z pomiarów liczników energii elektrycznej, ciepła, wody oraz czujników, detektorów, analizatorów oraz sterowników urządzeń, reaguje na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych w czasie rzeczywistym, w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynku. Zakres funkcjonalności systemu zarządzania energia - zgodnie z załącznikiem nr 1 „Rodzaje kosztów/ wydatków kwalifikowanych"" do programu 3.4.1"
§ 3

1. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie usług, wynikających z wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, niezbędnych do zarządzania przedsięwzięciem pn: „Termomodernizacja kościoła i domu parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchowoli”, w tym:
  1. rozliczanie przedsięwzięcia:
    1. Sprawdzanie i prowadzenie zestawień wartości zaliczonych i odebranych robót od Wykonawcy robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia, w tym minitorowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i harmonogramu wypłat.
    2. Sporządzanie wniosków o płatność raz na kwartał, w tym weryfikacja dokumentów odbiorowych, finansowych i innych niezbędnych do rozliczenia kosztów.
    3. Prowadzenie korespondencji z instytucją dotującą, w tym związaną z aktualizacją umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego, harmonogramu wypłat i rozliczaniem kosztów we wnioskach o płatość.
    4. Udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy.
    5. Sporządzenie rozliczenia końcowego.
  2. obsługa prawna przedsięwzięcia:
    1. sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz i interpretacji, przygotowywanie, wg potrzeb Zamawiającego, komentarzy do aktualnych i nowo wydanych przepisów prawnych, które okażą się niezbędne przy realizacji Przedsięwzięcia. Wykonawca będzie udzielał porad prawnych w powyższym zakresie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie, w terminie i formie uzgodnionych każdorazowo z Zamawiającym. Zamawiający może zwracać się do Wykonawcy z prośbą o porady prawne lub interpretacje prawne także telefonicznie.
    2. Pomoc prawna obejmować będzie w szczególności następujące gałęzie prawa: prawo finansowe (w zakresie zasad wydatkowania środków publicznych), prawo cywilne (w zakresie formułowania umowy lub umów między Zamawiającym a wykonawcami prac w ramach Projektu).
  3. przygotowanie postępowań przetargowych:
    1. opracowanie dokumentów, niezbędnych do wyboru Wykonawcy/wykonawców robót budowlanych koniecznych do zrealizowania celów Przedsięwzięcia, w szczególności, na podstawie wskazań Zamawiającego:
      1. treści informacji o ogłoszeniu postępowania,
      2. zapytania ofertowego (obejmującego opis przedmiotu zamówienia, kryteria wyboru wykonawców oraz warunki wykonywania prac, sposób dokonywania oceny ich spełnienia, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe, kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych i procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert, termin składania ofert, informacje na temat zakresu wykluczenia, określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy) wraz z załącznikami,
      3. formularz oferty,
      4. umowę z wykonawcą robót.
    2. Ze względu na to, iż Zamawiający ubiega się na Przedsięwzięcie o uzyskanie wsparcia ze środków publicznych, dokumentacja postępowania musi uwzględniać zasady wydatkowania takich środków, wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej jako u.f.p.), w szczególności zaś zasady ustanowione w art. 44 ust. 3 u.f.p. Dodatkowo, dokumentacja musi odpowiadać zasadom: uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców - rozumianym w świetle przepisów prawa krajowego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadom transparentności wydatkowania środków określonymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie.
    3. Zakresem obowiązków wyłonionego Wykonawcy będzie także objęte:
      1. odpowiedzi na ewentualne pytania oferentów, składane w toku postępowania,
      2. uczestniczenie w procesie oceny złożonych ofert oraz sporządzenie protokołu z wyboru wykonawcy w związku z udzieleniem zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia
      3. sporządzanie dla Zamawiającego pism, dotyczących procedury wyboru wykonawcy w związku z udzieleniem zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia.
      4. skompletowanie wszystkich dokumentów i pism związanych z postępowaniem, uporządkowanie ich i wpięcie ich do odpowiednio oznakowanego segregatora.
  4. pełnienie funkcji menadżera projektu:
    1. Monitorowanie przebiegu realizacji przedsięwzięcia, w tym kontrola terminowości realizacji i wypełniania wymaganych procedur niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz rozliczenie dofinansowania,
    2. Współpraca z Zamawiającym w zakresie monitorowania przebiegu realizacji Przedsięwzięcia, w tym terminowości realizacji Przedsięwzięcia,
    3. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia przez podmiot lub podmioty wykonujące roboty budowlane, w tym kontrola terminowości prowadzenia prac,
    4. Udzielanie wykonawcy (wykonawcom) robót budowlanych informacji oraz wyjaśnień dotyczących realizowanego Przedsięwzięcia,
    5. Wizytowanie miejsca realizacji Przedsięwzięcia, monitorowanie realizacji Przedsięwzięcia,
    6. Informowanie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizowanej inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminów zawartych w harmonogramie realizacji kontraktu.
  5. nadzór Inwestorski prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
    1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedsięwzięcia z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót budowlanych, z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,
    2. Udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień dotyczących realizowanych robót,
    3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
    4. Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy robót,
    5. Przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postępowań spornych z Wykonawcą robót,
    6. Zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualną decyzję o wstrzymaniu robót lub usunięciu wad w określonym terminie,
    7. Kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę,
    8. Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Przedsięwzięcia zasad BHP,
    9. Kontrola zgodności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,
    10. Przygotowanie i potwierdzenie gotowości robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów,
    11. Kontrola i potwierdzenie ilości faktycznie wykonanych robót,
    12. Współpraca z Zamawiającym zapewniająca sprawną obsługę realizacji Przedsięwzięcia, jego odbioru-przekazania do użytku w tym m.in. udział w naradach koordynacyjnych,
    13. Potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym zadania,
    14. Udział, wraz z Menadżerem Projektu, w sprawowaniu kontroli rozliczeń Wykonawcy robót,
    15. Informowanie Zamawiającego o stanie zaawansowania Przedsięwzięcia oraz występujących trudnościach w realizacji umowy na wykonanie Przedsięwzięcia.
2. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy komplet posiadanych przez siebie dokumentów, opisujących przedsięwzięcie.
§ 4

1. Do wykonania zadań z zakresu rozliczanie przedsięwzięcia Wykonawca kieruje zgodnie ze złożoną ofertą ………………………………. [imię i nazwisko],
2. Do wykonania zadań z zakresu przygotowania postępowań przetargowych Wykonawca kieruje zgodnie ze złożoną ofertą ………………………………….. [imię i nazwisko],
3. Do wykonywania zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełniącego funkcję Inspektora Robót Budowlanych Wykonawca kieruje, zgodnie ze złożoną ofertą: ……………….……… [imię i nazwisko],
4. Do wykonywania zadań Inspektora Nadzoru branży sanitarnej, Wykonawca kieruje, zgodnie ze złożoną ofertą:……………………………………………[imię i nazwisko].
5. Do wykonywania zadań Inspektora Nadzoru branży elektrycznej, Wykonawca kieruje, zgodnie ze złożoną ofertą: …………………………………………	[imię	i nazwisko],
6. Zmiana osób, wskazanych w ust. 1-5 jest możliwa, tylko w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały uprawnienia oraz doświadczenie spełniające odpowiednie wymagania określone jako warunkach udziału postępowaniu w zapytaniu ofertowym Zamawiającego, a w odniesieniu do Specjalisty ds rozliczeń, nowo wprowadzana osoba będzie posiadała doświadczenie umożliwiające uzyskanie takiej samej ilości punktów w kryterium „kompetencje osoby skierowanej do wykonywania zamówienia”.
§ 5

1. Strony zobowiązują się realizować wzajemne obowiązki z należytą starannością, w sposób lojalny względem siebie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Strony nie będą podejmowały decyzji mających wpływ na realizację Przedsięwzięcia bez uprzedniego porozumienia i zobowiązane są rozważyć swoje stanowiska w przedmiocie podejmowanych decyzji.
3. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w wykonaniu niniejszej Umowy przede wszystkim udzielając Wykonawcy pełnych i wyczerpujących informacji związanych z przedmiotem Przedsięwzięcia oraz udostępni niezbędne dokumenty.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie Zamawiającemu zakresu informacji i dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, zmierzającego do wykonania prac w ramach Przedsięwzięcia.
5. Wykonawca opracuje dokumenty na wybór wykonawcy zaprojektowania i wybudowania robót budowlanych, zmierzającego do wykonania prac w ramach Przedsięwzięcia uwzględniając wskazania Zamawiającego w zakresie oczekiwanego potencjału i doświadczenia podmiotu, który miałby wykonać przedmiot Przedsięwzięcia.
6. W zakresie przygotowania postępowań przetargowych oraz obsługi prawnej Przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że w okresach urlopów lub chorób osoby skierowanej do wykonywania zamówienia, zapewni wykonywanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osoby lub osób o kompetencjach nie niższych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym Zamawiającego.
7. Wykonawca ma prawo współpracy z innymi podmiotami w celu wykonania przedmiotu umowy.
8. Wykonawca odpowiada za działanie podmitów, o których mowa w ust. 1 jak za działanie własne, chyba że powierzył działanie podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się tego typu czynnościami i posiadającemu stosowne uprawnienia zawodowe.
9. Jakiekolwiek działanie podmiotów, o których mowa w ust. 1, nie będzie rodzić po stronie Zamawiającego obowiązku wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia tym podmiotom.
10. Rażące naruszenie postanowień niniejszego paragrafu, w szczególności takie, które doprowadzi do opóźnienia w realizacji Przedsięwzięcia, przyzwolenia na wykonanie Przedsięwzięcia niezgodnie z jego założeniami bądź realizację Przedsięwzięcia w sposób odbiegający od powszechnie obowiązujących standardów może stanowić przyczynę rozwiązania niniejszej umowy; rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie po wezwaniu drugiej strony na piśmie do zaniechania naruszeń i upływie 7 dni, w ciągu których strony nie dojdą do porozumienia dotyczącego podejmowanych decyzji związanych z realizacją projektu. Rozwiązanie umowy w takim wypadku wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

      1. Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy do 30.09.2025 r.
      2. W zakresie przygotowania postępowań przetargowych Wykonawca opracuje dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a niniejszej umowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego dokumentów i informacji, niezbędnych do ogłoszenia konkursu na wybór Wykonawcy zaprojektowania i wybudowania robót budowlanych dotyczących Przedsięwzięcia.

§ 7

Z tytułu wykonywania zamówienia, Wykonawca otrzyma, zgodnie ze złożoną ofertą, zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości ………………………………………………… netto
(…………………………………………………………………………………………………..brutto), w tym,
1. za rozliczanie przedsięwzięcia w wysokości ……………netto (…………..…….brutto),
2. za obsługę prawną przedsięwzięcia w wysokości ……………… netto, (………………brutto).
3. za przygotowanie postępowań przetargowych, w wysokości ……………… netto, (………………brutto).
4. za pełnienie funkcji Menadżera Projektu, w wysokości ……………… netto, (………………brutto),
5. za sprawowanie nadzoru Inwestorskiego w wysokości …………………………… netto (……………………..…….brutto).
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i niezbędne do jego wykonania.
2. Wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji i będzie niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia.
3. Strony ustalają, że raty Wynagrodzenia pobrane przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stanowią ekwiwalent jego pracy wykonanej do chwili ich wypłaty.
4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 14 dni od złożenia Zamawiającemu faktury.
§ 8

1. W toku wykonywania niniejszej umowy, Strony komunikują się pisemnie w tym za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Strony ustalają następujące adresy e-mail, właściwe do korespondencji:
- dla Zamawiającego:	……………………………..
- dla Wykonawcy	: …………………………………….
§ 9

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 10.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym naruszenia procedur obowiązujących w nadzorowanym Kontrakcie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 7 ust. 1.
3. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron wymaga 30- dniowego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności; nie dotyczy to sytuacji określonej w § 5 ust. 3, powyżej.
4. W sytuacji zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody jednak nie więcej niż do wysokości wynagrodzenia rzeczywiście wypłaconego Wykonawcy do chwili odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania; nie dotyczy to sytuacji, gdy szkoda została przez Wykonawcę wyrządzona Zamawiającemu umyślnie.
§ 10

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zmiana okoliczności w rozumieniu niniejszego paragrafu wyklucza realizację bądź kontynuację usług objętych niniejszą umową, a świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

§ 11

Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1) (dalej "RODO"), danych osobowych osób wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujące Stronę, określonych poniżej i zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie:
1) imię i nazwisko
2) pełniona funkcja
3) adres e-mail
4) numer telefonu
1. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 1, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 2, w tym poinformować je o udostępnianiu ich danych drugiej stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wskazane na podstawie art. 13 i 14 RODO. Obowiązki informacyjne stron stanowią odpowiednio załączniki do niniejszej Umowy: Obowiązek informacyjny – RODO. Strona, która spełnia obowiązek informacyjny w imieniu drugiej strony, nie ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść tego obowiązku informacyjnego.

§ 12

Strony przewidują w szczególności następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1. Zmiana wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto ulegnie zmianie odpowiednio do nowych przepisów.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku zmiany terminu realizacji umowy na wykonanie zadania objętego pełnieniem funkcji przewidzianych w niniejszej umowie. Zmiana nastąpi o okres przesunięcia terminu wykonania zadania objętego pełnieniem funkcji przewidzianych w niniejszym zapytaniu.
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością. Zmiana nastąpi o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
4. Umowa z Wykonawcą może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego. W takim przypadku, umowa z Wykonawcą zostanie zmieniona w ten sposób, by odpowiadała obowiązującym postanowieniom umowy o dofinansowanie.
5. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności. Pojęcie to Zamawiający będzie interpretował w sposób odpowiadający postanowieniu pkt. 109 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W świetle tego postanowienia, „Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (...)”.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
§ 14

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla strony występującej z roszczeniem.
§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający	Wykonawca
KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych do umów cywilno-prawnych

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ……………………………………., dane kontaktowe: …………………………………, tel. ………………………., email …………………………………………..
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy cywilno-prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym odbiorcom do ich otrzymania, w szczególności mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia obsługi prawnej lub usługi utrzymania i serwisu systemów informatycznych.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy z Administratorem, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji tejże umowy.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.